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राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2068
12 दिसम्बर, 2012 को उत्तर के लिए
सीमा सड़क संगठन द्वारा राज्य सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों की बागडोर हाथ में लेना 

2068.  श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्यै:
  

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(1) उन राज्य सड़कों के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्गो का ब्यौरा क्या है जिनको सीमा सड़क संगठन द्वारा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में निर्माण, मजबूतीकरण, चौड़ीकरण तथा पुननिर्माण के लिए हाथ में लिया गया है; 
(2) सीमा सड़क संगठन द्वारा इन सड़कों को पूरा करने के लिए कुल परिव्यय, किए गए वित्तीय आवंटन, जारी की गई धनराशि और निर्धारित लक्ष्य का राज्य-वार और सड़क-वार ब्यौरा क्या है; और
(3) उन राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राज्य सड़कों की वर्तमान स्थिति का  ब्यौरा क्या है जिनका सीमा सड़क संगठन द्वारा पहले ही हाथ में ले कर निर्माण कार्य किया जा रहा है और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?
उत्तर  
रक्षा मंत्री (श्री ए. के. अन्टनी)
(क) से (ग)
असम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में निर्माण, मजबूतीकरण तथा चौड़ा किए जाने के लिए सीमा सड़क संगठन को कुल 6255.31 किमी0 लम्बाई की 107 राज्य सड़कें तथा 11 राष्ट्रीय राजमार्ग सौपें गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष (2011-12) के लिए राज्यवार ब्यौरे, सड़कों की स्थिति तथा बजट आबंटन/उपयोग विवरण 'क' में दिए गए हैं।
सीमा सड़क संगठन द्वारा राज्य सड़कों और राष्ट्रीय राजमार्गों की बागडोर हाथ में लेने के बारे में राज्य सभा में दिनांक 12.12.2012 को उत्तर दिए जाने के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 2068 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण-'क'

पिछले वित्तीय वर्ष (2011-12) के लिए राज्यवार ब्यौरे, सड़कों की स्थिति तथा बजट आबंटन/उपयोग :
पूर्वोत्तर राज्य

	क्र.सं.
	राज्य का नाम
	सड़कों की संख्या
	पूरा करने की संभावित तारीख
	सुधाराधीन सड़कों की लम्बाई

(कि.मी. में)
	निर्माणाधीन सड़कों की लम्बाई

(कि.मी. में)
	पूरी की गई सड़कों की संख्या तथा लम्बाई
	 पिछले वित्त वर्ष अर्थात 2011-12 में उपयोग किया गया बजट

	
	
	
	
	
	
	
	संस्वीकृत
	उपयोग

	1.
	असम
	12
	2012 (6 सड़कें),

2013 (6 सड़कें)
	274.24
	19.94
	43.90 कि.मी. लम्बाई की 3 सड़कें पूरी की गईं
	268.87
	198.08

	2.
	सिक्किम
	22
	2015 (22 सड़कें)
	409.16
	153.40
	-
	210.96
	147.96

	3.
	अरुणाचल प्रदेश
	48
	2012 (11 सड़कें),

2014 (5 सड़कें),

2015 (8 सड़कें),

2017 (15 सड़कें),

2018 (9 सड़कें)
	620.99
	782.93
	258.59 कि.मी. लम्बाई की 6 सड़कें पूरी की गईं
	574.69
	394.09

	4.
	त्रिपुरा
	5
	2014 (1 सड़क),

2018 (4 सड़कें)
	47.69
	-
	-
	242.48
	110.99

	5.
	मिजोरम
	11
	2013 (1 सड़क),

2016 (10 सड़कें)
	101.42
	147.97
	-
	191.03
	72.39

	6.
	नागालैंड
	5
	2013 (1 सड़क),

2015 (2 सड़कें),

2016 (2 सड़कें)
	18.15
	41.93
	-
	101.03
	86.67

	7.
	मणिपुर
	15
	2013 (2 सड़कें),

2015 (1 सड़क),

2016 (12 सड़कें)
	600.06
	629.92
	209.88 कि.मी. लम्बाई की 3 सड़कें पूरी की गईं
	195.06
	159.06


अन्य राज्य

	क्र.सं.
	राज्य का नाम
	सड़कों की संख्या
	पूरा करने की संभावित तारीख
	सुधाराधीन सड़कों की लम्बाई

(कि.मी. में)
	निर्माणाधीन सड़कों की लम्बाई

(कि.मी. में)
	पूरी की गई सड़कों की संख्या तथा लम्बाई
	 पिछले वित्त वर्ष अर्थात 2011-12 में उपयोग किया गया बजट

	
	
	
	
	
	
	
	संस्वीकृत
	उपयोग

	8.
	उत्तराखंड
	45
	2012 (4 सड़कें),

2013 (7 सड़कें),

2014 (6 सड़कें),

2015 (3 सड़कें),

2016 (9 सड़कें),

2017 (1 सड़क),

2018 (6 सड़कें)
	710.00
	460.00
	370.00 कि.मी. लम्बाई की 9 सड़कें पूरी की गईं
	477.84
	264.82

	9.
	राजस्थान
	66
	2012 (5 सड़कें),

2013 (6 सड़कें),

2014 (5 सड़कें),

2015 (3 सड़कें),

2016 (7 सड़कें),

2017 (4 सड़कें),

2018 (6 सड़कें),

2019 (3 सड़कें)
	2559.00
	552.00
	2006.00 कि.मी. लम्बाई की 27 सड़कें पूरी की गईं
	232.86
	143.17

	10.
	हिमाचल प्रदेश
	17
	2012 (2 सड़कें),

2013 (3 सडकें),

2014 (4 सड़कें),

2015 (2 सड़कें),

2016 (1 सड़क),

2018 (3 सड़कें)


	639.63
	95.36
	151.00 कि.मी. लम्बाई की 2 सड़कें पूरी की गईं
	427.98
	202.04


	क्र.सं.
	राज्य का नाम
	सड़कों की संख्या
	पूरा करने की संभावित तारीख
	सुधाराधीन सड़कों की लम्बाई

(कि.मी. में)
	निर्माणाधीन सड़कों की लम्बाई

(कि.मी. में)
	पूरी की गई सड़कों की संख्या तथा लम्बाई
	 पिछले वित्त वर्ष अर्थात 2011-12 में उपयोग किया गया बजट

	11.
	जम्मू और कश्मीर
	304
	2012 (38 सड़कें),

2013 (28 सड़कें),

2014 (14 सड़कें),

2015 (32 सड़कें),

2016 (11 सड़कें),

2017 (10 सड़कें),

2018 (14 सड़कें),

2020 (7 सड़कें),

2021 (18 सड़कें),

2022 (12 सड़कें)
	3566.00
	2213.00
	21000 कि.मी. लम्बाई की 120 सड़कें पूरी की गईं
	1372.29
	992.73


