**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1225**

**16.08.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**बोगिबील राष्‍ट्रीय परियोजना**

**1225. श्री सन्तियुस कुजूर:**

क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. बोगिबील राष्‍ट्रीय परियोजना को पूरा किए जाने हेतु प्रारंभिक रूप से तय की गई समय-सीमा क्‍या है;
2. क्‍या परियोजना में देरी हुई है, यदि हां, तो इसके क्‍या कारण हैं;
3. क्‍या मंत्रालय की ओर से धन की अनुपलब्‍धता उक्‍त परियोजना में विलंब का एक प्रमुख अवरोध रहा है;
4. क्‍या समय और लागत में इस प्रकार की वृद्धि से बचा जा सकता था; और
5. यह परियोजना मूर्त रूप कब लेगी?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी)**

(क): बोगीबील राष्‍ट्रीय परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा 2009 थी.

(ख) से (ड.): जी हां. अपर्याप्‍त निधि के आबंटन के कारण परियोजना में विलंब हो गया. वित्‍त मंत्रालय द्वारा सकल बजटीय सहायता में वृद्धि करके परियोजना के निष्‍पादन में विलंब से बचा जा सकता था. परियोजना को दिसंबर, 2015 तक पूरा करने का लक्ष्‍य रखा गया है जो धन की उपलब्‍धता पर निर्भर करता है.

\*\*\*\*\*\*