**भारत सरकार**

**शहरी विकास मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं0 154**

 **5 दिसम्‍बर, 2013 को उत्तर के लिए**

**tokgjyky usg: jk"Vªh; 'kgjh uohuhdj.k**

**fe'ku dsa varxZr ifj;kstukvksa dk iwjk**

**fd;k tkuk**

**154- Jh jke d`iky ;kno%**

**D;k 'kgjh fodkl ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%**

**¼d½ D;k ;g lp gS fd o"kZ 2005 ls tokgjyky usg: jk"Vªh; 'kgjh uohuhdj.k fe'ku ds varxZr yf{kr ifj;kstukvksa esa ls dsoy vk/kh ls Hkh de ifj;kstuk,a gh iwjh gks ik;h gSa( ;fn gka]rks blds D;k dkj.k gSa(**

**¼[k½ tokgjyky usg: jk"Vªh; 'kgjh uohuhdj.k fe'ku ds varxZr] fo'ks"kr;k fcgkj**

**jkT; esa vc rd vkjaHk dh xbZ ifj;kstukvksa dk 'kgj&okj vkSj ifj;kstuk ykxr&okj C;kSjk D;k gS( vc rd bu ifj;kstukvksa dh fLFkfr D;k gS(**

**¼x½ D;k ljdkj tYn gh fe'ku ds nwljs pj.k dh 'kq#vkr djus okyh gS( vkSj**

**¼?k½ ;fn gka] rks mDr leL;kvksa dks /;ku esa j[krs gq, ifj;kstukvksa dks tYn ls tYn iwjk djus] buds dk;kZUo;u vkSj budh fuxjkuh gsrq mBk;s x, dneksa dk C;kSjk D;k gS\**

**उत्तर**

**शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्रीम‍ती दीपा दासमुंशी)**

(क): राज्‍यों एवं संघ राज्‍य क्षेत्रों (यूटी) से प्राप्‍त सूचना के अनुसार जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत शहरी अवस्‍थापना एवं शासन (यूआईजी) उप-मिशन के तहत 549 अनुमोदित परियोजनाओं में से अभी तक

217 परियोजनाओं की वास्‍तविक पूर्णता की सूचना प्राप्‍त हुई है और छोटे तथा मझौले कस्‍बों के लिए शहरी अवस्‍थापना विकास स्‍कीम (यूआईडीएसएसएमटी) के अंतर्गत 806 अनुमोदित परियोजनाओं में से 410 परियोजनाओं की वास्‍तविक पूर्णता की सूचना प्राप्‍त हुई है। परियोजना की पूर्णता में विलंब वाणिज्‍यक विस्‍थापन, विभिन्‍न प्राधिकरणों (रेल,वन,इत्‍यादि) से अनुमति की प्राप्ति में विलंब, यूएलबी की क्षमता में कमी, भूमि अधिग्रहण इत्‍यादि से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्‍वयन में अनुभव की गई बाधाओं के कारण हैं।

(ख): जेएनएनयूआरएम के यूआईजी उप-मिशन के अंतर्गत बिहार राज्‍य में पटना मिशन शहर के लिए छ: परियोजनाएं और बोधगया में दो परियोजनाएं अनुमोदित की गई है जिनकी अनुमोदित लागत 71,181.41 लाख रू0 और वचनबद्ध अतिरिक्‍त केन्‍द्रीय सहायता (एसीए) 39475.72 लाख रूपए है। दिनांक 31.10.2013 की स्थिति के अनुसार इन परियोजनाओं के उपयोग हेतु एसीए के रूप में 12310.79 लाख रूपए की धनराशि जारी की गयी है। जेएनएनयूआरएम के यूआईजी उप-मिशन के अंतर्गत इसकी वर्तमान स्थिति के साथ अनुमोदित परियोजनाओं का शहर-वार, लागत-वार ब्‍यौरा अनुलग्‍नक-। में दिया गया है। जेएनएनयूआरएम के यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत बिहार राज्‍य में 26113.91 लाख रूपए की अनुमोदित लागत और 21119.94 लाख रूपए की एसीए वचनबद्धता से 11 परियोजनाएं अनुमोदित की गयी है। इन परियोजनाओं के उपयोग हेतु एसीए के रूप में 10674.38 लाख रूपए की धनराशि जारी की गयी है। जेएनएनयूआरएम के यूआईडीएसएसएमटी के अंतर्गत इसकी वर्तमान स्थिति के साथ अनुमोदित परियोजनाओं का शहर-वार, लागत-वार ब्‍यौरा अनुलग्‍नक-।। में दिया गया है।

(ग): जेएनएनयूआरएम के दूसरे चरण की रूप रेखा को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ): जेएनएनयूआरएम राज्‍य क्षेत्र अतिरिक्‍त केन्‍द्रीय सहायता कार्यक्रम है जिसमें अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्‍वयन राज्‍यों/यूएलबी/पैरास्‍टैटल द्वारा किया जाता है। परियोजनाओं की प्रगति का मूल्‍यांकन स्‍वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी एजेंसी

(आईआरएमए), राज्‍य स्‍तरीय संचालन समिति (एसएलएससी) एवं राज्‍य स्‍तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) द्वारा किया जाता है। परियोजनाओं की प्रगति का मूल्‍यांकन राज्‍यों द्वारा प्रस्‍तुत तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्‍यूपीआर) एवं समीक्षा बैठकों के माध्‍यम से और परियोजनाओं के लिए एसीए की किस्‍त जारी करने हेतु विचार करने से पहले भी किया जाता है। राज्‍यों से परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्‍वयन एवं पूर्णता के लिए कहा गया है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्‍नक-**I**

जेएनएनयूआरएम के यूआईजी उप-मिशन के तहत बिहार के शहरों की परियोजना कार्यान्‍वयन स्थिति

(लाख रूपए में)

(**28-11-2013** की स्थिति)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.****सं.** | **शहर का नाम** | **परियोजना का शीर्षक** |  **अनुमोदित लागत** | **कुल वचनबद्ध एसीए (केन्‍द्रीय अंश)** |  **आज तक जारी एसीए** | **पूर्ण कार्य का प्रतिशत (वास्‍तविक प्रगति)**  | **नवीनतम प्रगति तिमाही रिपोर्ट के अनुसार पूर्णता की तिथि** |
| 1 | पटना | पटना कस्‍बे के लिए नगरीय ठोस कचरा प्रबंधन। | 3,695.40 | 1,847.70 | 461.93 | 13% | मार्च-14 |
| 2 | पटना | पटना शहरी समूह कस्‍बा–फूलवारी शरीफ, खागोल एवं दानापुर में एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन। | 1,155.81 | 577.91 | 231.17 | 51% | मार्च-14 |
| 3 | पटना | फूलवारी शरीफ जलापूर्ति स्‍कीम। | 2,470.26 | 1,235.13 | 494.05 | 44% | मार्च-14 |
| 4 | पटना | खागूल जलापूर्ति स्‍कीम। | 1,315.43 | 657.72 | 263.09 | 42% | मार्च-14 |
| 5 | पटना | दानापुर के लिए जलापूर्ति स्‍कीम का संवर्धन। | 6,896.45 | 3,448.23 | 1,379.29 | 42% | मार्च-14 |
| 6 | पटना | पटना शहर में जलापूर्ति प्रणाली का सुधार एवं संवर्धन। | 42,698.00 | 21,349.00 | 5,337.25 | 32% | मार्च-14 |
| 6 | पटना |   | **58,231.35** | **29,115.68** | **8,166.78** |  |  |
| 1 | बोध गया | बोध गया जलापूर्ति परियोजना। | 3,355.72 | 2,684.56 | 1,073.82 | 40% | मार्च -14 |
| 2 | बोध गया | बोध गया नगर पंचायत के लिए सीवरेज स्‍कीम। | 9,594.34 | 7,675.48 | 3,070.19 | 41% | मार्च -14 |
| 2 | बोध गया |   | **12,950.06** | **10,360.04** | **4,144.01** |  |  |
|  |  | **कुल** | **71,181.41** | **39,475.72** | **12,310.79** |  |  |

\*\*\*\*\*\*

**अनुलग्‍नक-II**

जेएनएनयूआरएम के यूआईडीएसएसएमटी के तहत बिहार के शहरों की परियोजना कार्यान्‍वयन स्थिति

(लाख रूपए में)

(**28-11-2013** की स्थिति)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **कस्‍बों/शहरों का नाम** | **स्‍कीम/घटक का नाम** | **एसएलएससी द्वारा अनुमोदित लागत** | **वचनबद्धता** | **आज तक जारी कुल एसीए** | **पूर्ण कार्य का प्रतिशत (वास्‍तविक प्रगति)**  | **नवीनतम प्रगति तिमाही रिपोर्ट के अनुसार पूर्णता की तिथि** |
| **बिहार** |   |   |   |   |   |   |   |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | फतूहा | नाली सहित सड़क | 759.82 | 619.246 | 315.32 | 52% | मार्च -14 |
| 2 | मूरलीगंज | नाली सहित सड़क | 1143.99 | 932.352 | 474.76 | 60% | मार्च -14 |
| 3 | नरकटियागंज | नाली सहित सड़क | 4712.54 | 3840.722 | 1955.71 | 65% | मार्च -14 |
| 4 | रोसेरा | नाली सहित सड़क | 2921.32 | 2380.876 | 1212.35 | 50% | मार्च -14 |
| 5 | बारबीघा | नाली सहित सड़क | 1573.00 | 1282.00 | 652.80 | 47% | मार्च -14 |
| 6 | भबूआ | नाली सहित सड़क | 1088.00 | 886.72 | 451.52 | 69% | मार्च -14 |
| 7 | बक्‍तियारपुर | नाली सहित सड़क | 511.00 | 416.46 | 212.06 | 85% | मार्च -14 |
| 8 | लालगंज | नाली सहित सड़क | 1263.00 | 1029.30 | 524.10 | 50% | मार्च -14 |
| 9 | चकिया | नाली सहित सड़क | 1285.00 | 1047.27 | 533.27 | 53% | मार्च -14 |
| 10 | मुज्‍जफरपुर | जलापूर्ति  | 9872.25 | 7897.80 | 3948.90 | 25% | मार्च -14 |
| 11 | आरा | ठोस कचरा प्रबंधन | 983.99 | 787.19 | 393.60 | 52% | मार्च-14 |
| **कुल** | **11** | **11** | **26113.91** | **21119.938** | **10674.38** |  |  |