भारत सरकार

रेल मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 273

06.12.2013 को दिया जाने वाला उत्‍तर

निर्माणाधीन रेल परियोजनाएं

273.	श्री राम जेठमलानी:

क्‍या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- क्‍या यह सच है कि रेलवे निर्माणाधीन परियोजनाएं अपने निर्धारित समय से दशकों पीछे चल रही है;

- यदि हां, तो वे परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं, जो एक दशक से अधिक समय से निर्माणाधीन है और इन पर मार्च, 2013 तक कुल कितनी राशि व्‍यय हो चुकी है; और

- प्रत्‍येक परियोजना का निर्माण-कार्य मूल रूप से कब तक पूरा होना था?

उत्‍तर

रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री कोटला जय सूर्य प्रकाश रेड्डी)

- से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं के संबंध में 6.12.2013 को राज्‍य सभा में श्री राम जेठमलानी द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 273 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित विवरण।

- से (ग): 01.04.2013 को रेलवे के पास संसाधनों की सीमित उपलब्‍धता के साथ लगभग 1.78 लाख करोड़ रू. के थ्रो-फारवर्ड वाली, नई लाइनें, आमान परिवर्तन तथा दोहरीकरण के अंतर्गत 368 चालू परियोजनाएं हैं। जिसके परिणामस्‍वरूप इन पर थोड़ी-थोड़ी धनराशि खर्च की जाती है जिससे इनके पूरा होने की अवधि बढ़ रही है। 10 वर्ष से अधिक अर्थात 2003-04 अथवा उससे पहले स्‍वीकृत की गई 103 परियोजनाएं निष्‍पादन के विभिन्‍न चरणों में हैं। मार्च, 2013 त‍क इन 103 परियोजनाओं पर कुल 50796.31 करोड़ रू. व्‍यय किए गए हैं। भारी थ्रो-फारवर्ड तथा संसाधनों की सीमित उपलब्‍धता के कारण प्रत्‍येक परियोजना के लिए समय-सीमा निर्धारित करना व्‍यवहार्य नहीं है। परियोजनाओं के पूरा करने का समय संसाधनों की उपलब्‍धता तथा प्रत्‍येक परियोजना में हुई प्रगति के आधार पर वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता हैं।

******