**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) अतारांकित प्रश्‍न सं. 2077**

**गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं**

**2077. श्री चुनीभाई कांजीभाई गोहेल:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में कितनी परियोजनाएं पूरी की गई हैं और प्रत्येक परियोजना के लिए कितना-कितना धन स्वीकृत किया गया है; और

(ग) क्या किसी परियोजना में विलम्ब हुआ है और इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

**(क) और (ख):** जी हां । इस वर्ष में, गुजरात में विभिन्‍न राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर 44.84 करोड़ रु. की संस्‍वीकृत लागत वाली 6 परियोजनाएं पूरी की गई हैं । ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक** पर दिया गया है ।

**(ग):** भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं के स्‍थानांतरण और अन्‍य सांविधिक स्‍वीकृतियों आदि में विलंब की वजह से 8 परियोजनाएं विलंबित हुई हैं ।

**अनुलग्‍नक**

**‘गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं’ के संबंध में श्री चुनीभाई कांजीभाई गोहेल द्वारा दिनांक 28.07.2014 के लिए पूछे गए राज्‍य सभा के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2077 के भाग (क) और (ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्र. सं.** | **कार्य का नाम** | **संस्‍वीकृत धनराशि लाख रु. में**  |
| 1 | रारा-8ई पर किमी 150/0 से 161/0 और 167/150 से किमी 180/760 और 192/0 से 209/0 के बीच सुदृढ़ीकरण/ऊँचा उठाने के लिए पुनरूद्धार कार्य  | 2410.60 |
| 2 | गुजरात राज्‍य में रारा-8ए (47) अहमदाबाद – भायला – बागोडारा रोड पर सरखेज – जुहापुरा – विशाला – नरौल लिंक रोड पर किमी 10/800 से 12/00 के बीच आरओबी (एल. सी. – 29बी) के पहुंचमार्गों के लिए मरम्‍मत और पुनरूद्धार कार्य  | 148.67 |
| 3 | रारा-113 दाहोद – झालोड़ – बांसवाड़ा रोड के किमी 232/2 से 232/4 पर पुराने पुल के बदले तितोदी नदी के आर-पार पुल का पुनर्निमाण  | 357.33 |
| 4 | गुजरात राज्‍य में रारा-228 (नया रारा-64) के किमी 177/2-6 पर बलैक स्‍पॉट को हटाने के लिए सड़क का सुधार  | 494.72 |
| 5 | गुजरात राज्‍य में रारा-56 के किमी 609/000 से 617/800 (वाया वायरा – गडाट – बेडचित) में सुदृढ़ीकरण  | 921.94 |
| 6 | गुजरात राज्‍य में रारा-228 के किमी 280/400 से 280/600 और 280/800 से 281/00 में आरसीसी बॉक्‍स पुलिया का निर्माण  | 151.36 |
|  | **कुल** | **4484.62** |

\*\*\*\*\*