भारत सरकार

पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या. 14

दिनांक 30.11.2015 को उत्‍तर दिए जाने के लिए

**LoPN Hkkjr fe'ku dh izxfr**

**14- Jh Mhñ jktk%**

D;k is;ty vkSj LoPNrk ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd%

¼d½ D;k ljdkj us 2 vDrwcj] 2014 dks 'kq: fd, x, LoPN Hkkjr fe'ku ¼,l ch ,e½ ¼xzkeh.k½ ds dk;kZUo;u dh izxfr dk dksbZ vkdyu fd;k gS( vkSj

¼[k½ ;fn gk¡] rks mDr ;kstuk ds mís'; D;k gSa vkSj blds dk;kZUo;u ds ekeys esa D;k izxfr gqbZ gS\

**उत्‍तर**

**राज्‍य मंत्री, पेयजल एवं स्‍वच्‍छता मंत्रालय**

**(श्री राम कृपाल यादव)**

(क) जी, हाँ।

(ख) वैयक्‍तिक शौचालयों के लिए वर्ष 2014-15 हेतु 50 लाख के अपेक्षित परिणामों की तुलना में 58,54,987 शौचालयों का निर्माण किया गया, जो लक्ष्‍य की 117 प्रतिशत उपलब्‍धि है। सबसे महत्‍वपूर्ण बात यह है कि स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत के बाद 49.49 लाख पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया जो एसबीएम की शुरूआत पूर्व 2014-15 की अवधि की तुलना में एसबीएम (जी) की शुरूआत के बाद शौचालयों के निर्माण में 446 प्रतिशत वृद्धि है। वर्ष 2015-16 के दौरान दिनांक 26.11.2015 की स्‍थिति के अनुसार 60.88 लाख शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। दिनांक 02 अक्‍टूबर, 2014 को स्‍वच्‍छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरूआत से दिनांक 26.11.2015 तक 110 लाख शौचालय निर्मित किए जा चुके हैं।

दिनांक 02.10.2014 से स्‍वच्‍छ भारत मिशन (शहरी) के संबंध में प्रगति निम्‍नानुसार है:-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **प्राप्‍त आवेदन (संख्‍या** | **कार्य आरंभ किया गया (संख्‍या)** | **कार्य पूर्ण (संख्‍या)** |
| वैयक्‍तिक पारिवारिक शौचालय (आईएचएचएल) | 3750330 | 1868807 | 591240 |
| कुल सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालय (सीटों की संख्‍या) | - | 129766 | 28948 |