भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या  151

जिसका उत्‍तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।

.....

नदियों को आपस में जोड़ना

151. श्री मोती लाल वोरा :

क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- क्या सरकार नदियों को आपस में जोड़ने का विचार रखती है;

- यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

- अभी किन नदियों को आपस में जोड़ने पर कार्य चल रहा है और इसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा; और

- क्या सरकार ने नदी जोड़ो कार्यक्रम के सिलसिले में उड़ीसा और तेलंगाना की राज्य सरकारों से बातचीत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  (सुश्री उमा भारती)

(क) से (घ) जी, हां। इस मंत्रालय ने जल संसाधन विकास के लिए एक राष्‍ट्रीय परिप्रेक्ष्‍य योजना (एनपीपी) तैयार की है जिसमें जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/ क्षेत्रों में अन्‍तर बेसिन जल अंतरण की योजना है । राष्‍ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्‍ल्‍यूडीए) ने सर्वेक्षणों, अन्‍वेषणों और व्‍यापक अध्‍ययनों के आधार पर पूर्व साध्‍यता रिपोर्ट तैयार की है जिससे राष्‍ट्रीय परिप्रेक्ष्‍य योजना के अंतर्गत 30 संपर्कों की पहचान करने में सहायता मिली है । एनपीपी के अंतर्गत पहचान किए गए नदी संपर्कों, नदी और राज्‍यवार ब्‍यौरा अनुलग्‍नक में दिया गया है । संबंधित राज्‍यों  की सहमति के आधार पर एनडब्‍ल्‍यूडीए द्वारा केन-बेतवा, दमनगंगा-पिंजाल और पार-तापी-नर्मदा संपर्कों की विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) पूरी कर ली गई हैं।

ओडिशा और तेलंगाना राज्‍य सरकारों सहित संबंधित राज्‍य सरकारों की सहमति के पश्‍चात्  ही परियोजना की डीपीआर तैयार करने का कार्य शुरू किया जाता है। भारत सरकार परामर्शी रूप में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम पर कार्य कर रही है। संबंधित राज्‍यों की आपसी सहमति और सहयोग तथा सांवधिक स्‍वीकृतियों सहित मंत्रालयों/ केन्‍द्रीय विभागों और राज्‍य सरकारों से विभिन्‍न अनिवार्य स्‍वीकृतियां प्राप्‍त करने पर इसका कार्यान्‍वयन निर्भर है। विस्‍तृत परियोजना रिपोर्टों को आर्थिक- तकनीकी अनुमोदन प्राप्‍त करने के पश्‍चात् ही अलग-अलग संपर्क परियोजना को पूरा करने संबंधी समय सीमा की पहचान की जा सकेगी। तथापि, अतिरिक्‍त जल की साझेदारी हेतु विभिन्‍न प्रस्तावित संपर्कों पर सहमति बनाने और एनडब्‍ल्‍यूडीए द्वारा डीपीआर तैयार करने के लिए सरकार ने अध्‍यक्ष, केन्‍द्रीय जल आयोग की अध्‍यक्षता में संबंधित राज्‍यों के सिंचाई/जल संसाधन विभागों के सचिवों को शामिल करते हुए एक सहमति समूह का गठन किया है। इसके अतिरिक्‍त एनडब्‍ल्‍यूडीए की शासी निकाय और सोसाइटी की बैठकों के दौरान अंतर्राज्‍यीय संपर्कों से संबंधित मुद्दों पर भी नियमित रूप से चर्चा होती है।

इसके अतिरिक्‍त, केन्‍द्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री की अध्‍यक्षता वाली नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी विशेष समिति ने इन परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए पणधारियों के साथ परामर्श सहित नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी पस्‍तावों की प्रगति की समीक्षा की है। नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यक्रम से संबंधी विभिन्‍न समस्‍याओं का समाधान करने के लिए और राज्‍यों के बीच नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी प्रस्‍तावों पर सहमति बनाने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी कार्यबल और विभिन्‍न उप-समितियों का भी गठन किया गया है।

यह मंत्रालय ओडिशा और तेलंगाना राज्‍यों की सरकारों के साथ उनके संबंधित राज्‍यों में नदियों को आपस में जोड़ने संबंधी परियोजनाओं पर उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए लगातार उनके साथ संपर्क में है।

*****

अनुलग्नक

नदियों को आपस में जोड़ने के विषय में राज्य सभा में दिनांक 30.11.2015 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 151 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

अंतर बेसिन जल अंतरण संपर्कों की वर्तमान स्थिति

| क्र. सं. | नाम |  | संबंधित राज्‍य |  | लाभान्वित राज्‍य |  | स्थिति |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| प्रायद्वीपीय घटक |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | महानदी (मणिभद्रा)-गोदावरी (दोलेश्‍वरम) संपर्क |  | ओडिशा, महाराष्‍ट्र, आन्‍ध्र प्रदेश, कर्णाटक और छत्‍तीसगढ़ |  | आन्‍ध्र प्रदेश और ओडिशा, |  | साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 2 | गोदावरी (इंचमपल्‍ली)-कृष्‍णा (पुलीचिंताला) संपर्क |  | -वही- |  | -वही- |  | साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 3 | गोदावरी (इंचमपल्‍ली)-कृष्‍णा (नागार्जुन सागर) संपर्क |  | ओडिशा, महाराष्‍ट्र, मध्‍य प्रदेश, आन्‍ध्र प्रदेश, कर्णाटक और छत्‍तीसगढ़ |  | -वही- |  | साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 4 | गोदावरी (पोलावरम)-कृष्‍णा (विजयवाड़ा) संपर्क* |  | ओडिशा, महाराष्‍ट्र, आन्‍ध्र प्रदेश, कर्णाटक और छत्‍तीसगढ़ |  | आन्‍ध्र प्रदेश |  | साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 5 | कृष्‍णा (अलमट्टी)- पेन्‍नार संपर्क |  | -वही- |  | आन्‍ध्र प्रदेश और कर्नाटक |  | साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 6 | कृष्‍णा (श्रीसैलम)-पेन्‍नार संपर्क |  | -वही- |  | - |  | साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 7 | कृष्‍णा (नागार्जुन सागर)-पेन्‍नार (सोमसिला) संपर्क |  | महाराष्‍ट्र, आन्‍ध्र प्रदेश और कर्णाटक |  | -वही- |  | साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 8 | पेन्‍नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैण्‍ड एनीकट) संपर्क |  | आन्‍ध्र प्रदेश, कर्णाटक , तमिल नाडु, केरल और पुदुच्‍चेरी |  | आन्‍ध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुच्‍चेरी |  | साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 9 | कावेरी (कट्टालाई)-वैगई-गुन्‍डार संपर्क |  | कर्णाटक , तमिलनाडु, केरल, और पुदुच्‍चेरी |  | तमिलनाडु |  | साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 10 | केन-बेतवा संपर्क क) केन-बेतवा संपर्क चरण-। ख) केन-बेतवा संपर्क चरण-।। |  | उत्‍तर प्रदेश और मध्‍य प्रदेश -वही- |  | उत्‍तर प्रदेश और मध्‍य प्रदेश मध्‍यप्रदेश |  | अप्रैल 2010 में डीपीआर चरण-। पूरी की गई एवं जनवरी 2014 में डीपीआर चरण-II पूरी की गई। |
| 11 | पार्वती-कालीसिंध-चंबल संपर्क |  | मध्‍य प्रदेश, राजस्थान और उत्‍तर प्रदेश (उत्‍तर प्रदेश ने सहमति बनाने के समय विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया ) |  | मध्‍य प्रदेश, राजस्थान |  | साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 12 | पार-तापी-नर्मदा संपर्क |  | -वही- |  | गुजरात |  | डीपीआर अगस्‍त, 2015 में पूरी की गई । |
| 13 | दमनगंगा-पिंजाल संपर्क (डीपीआर के अनुसार) |  | महाराष्‍ट्र और गुजरात |  | महाराष्‍ट्र (मात्र मुंबई को जलापूर्ति) |  | डीपीआर मार्च, 2014 में पूरी की गई । |
| 14 | बेदती-वरदा संपर्क |  | महाराष्‍ट्र, आन्‍ध्र प्रदेश और कर्णाटक |  | कर्णाटक |  | पूर्व साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 15 | नेत्रावती-हेमावती संपर्क |  | कर्णाटक , तमिलनाडु और केरल |  | कर्णाटक |  | पूर्व साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| 16 | पंबा-अच्‍चनकोविल-वैप्‍पार संपर्क |  | केरल और तमिलनाडु |  | तमिलनाडु |  | साध्‍यता रिपोर्ट पूरी की गई |
| हिमालयी घटक |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | मानस-सनकोस-तीस्‍ता–गंगा (एम-एस-टी-जी) संपर्क | असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और भूटान |  | असम, पश्चिम बंगाल, और बिहार |  | एफआर तैयार की जा रही है। |  |
| 2. | कोसी-घाघरा संपर्क | बिहार, उत्‍तर प्रदेश और नेपाल |  | बिहार, उत्‍तर प्रदेश |  | भारतीय भाग में एफआर तैयार की जा रही है। |  |
| 3. | गंडक-गंगा संपर्क | -वही- |  | उत्‍तर प्रदेश |  | प्रारूप एफआर पूरी की गई (भारतीय भाग ) |  |
| 4. | घाघरा-यमुना संपर्क | -वही- |  | उत्‍तर प्रदेश |  | एफआर पूरी की गई (भारतीय भाग) |  |
| 5. | शारदा-यमुना संपर्क | बिहार, उत्‍तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्‍थान, उत्‍तराखंड और नेपाल |  | उत्‍तर प्रदेश, और उत्‍तराखंड |  | एफआर पूरी की गई (भारतीय भाग) |  |
| 6. | यमुना-राजस्‍थान संपर्क | उत्‍तर प्रदेश , गुजरात, हरियाणा और राजस्‍थान |  | हरियाणा और राजस्‍थान |  | प्रारूप एफआर पूरी की गई। |  |
| 7. | राजस्‍थान-साबरमती संपर्क | -वही- |  | राजस्‍थान और गुजरात |  | प्रारूप एफआर पूरी की गई। |  |
| 8. | चुनार-सोन बैराज संपर्क | बिहार और उत्‍तर प्रदेश |  | बिहार और उत्‍तर प्रदेश |  | प्रारूप एफआर पूरी की गई। |  |
| 9. | सोन बांध-गंगा संपर्क की दक्षिणी उप नदियां | बिहार और झारखंड |  | बिहार और झारखंड |  | एफआर तैयार की जा रही है। |  |
| 10. | गंगा(फरक्‍का)-दामोदर-सुबर्णरेखा संपर्क | पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड |  | पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड |  | प्रारूप एफआर पूरी की गई |  |
| 11. | सुबर्णरेखा-महानदी संपर्क | पश्चिम बंगाल और ओडिशा |  | पश्चिम बंगाल और ओडिशा |  | प्रारूप एफआर पूरी की गई |  |
| 12. | कोसी-मेची संपर्क | बिहार, पश्चिम बंगाल और नेपाल |  | बिहार |  | पीएफआर पूरी की गई। एफआर शुरू की जानी है । पूरी तरह नेपाल में पड़ता है |  |
| 13. | फरक्‍का-सुंदरवन संपर्क | पश्चिम बंगाल |  | पश्चिम बंगाल |  | प्रारूप एफआर पूरी की गई |  |
| 14. | जोगीघोपा-तीस्‍ता-फरक्‍का संपर्क (एम-एस-टी-जी का विकल्‍प) | -वही- |  | असम, पश्चिम बंगाल और बिहार |  | एम-एस-टी-जी संपर्क का विकल्‍प। शुरू नहीं किया जाना। |  |

एफआर- साध्‍यता रिपोर्ट				पीएफआर-पूर्व साध्‍यता रिपोर्ट

डीपीआर- विस्‍तृत परियोजना रिपोर्ट		एस एवं आई- सर्वेक्षण और जांच

एमसीएम- मिलियन क्‍यूबिक मीटर