भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 3632

गुरुवार, 3 अप्रैल, 2017/13 चैत्र, 1939 (शक)

बेलगांव – खानापुर राष्ट्रीय राजमार्ग-4 की स्‍थिति

3632. श्री के. सी. राममूर्ति:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या 360 करोड़ रु. की लागत से बेलगांव – खानापुर राष्ट्रीय राजमार्ग-4 का काम वर्ष 2012 में शुरू किया गया था, जिसे जुलाई, 2014 तक पूरा किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के अभी भी लंबित होने के क्‍या कारण हैं;

(ग) दो साल से भी अधिक की देरी के कारण इस परियोजना की कितनी अतिरिक्‍त लागत लगेगी; और

(घ) परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की उम्‍मीद है?

उत्‍तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क):	जी, हां ।

(ख) से (घ):	इस परियोजना को वन संबंधी अनापत्‍ति और वन्‍यजीव संबंधी अनापत्‍ति मिलने में विलंब होने के कारण शुरू नहीं किया जा सका । इस परियोजना को समय से पूर्व बंद करने व नई निविदा-प्रक्रिया के जरिए इसका कार्यान्‍वयन किए जाने का प्रस्‍ताव किया गया है । इस परियोजना में अधिक लागत लगने तथा इसके समापन की संभावित तारीख के बारे में बताना अभी जल्‍दबाजी होगी ।

*****