भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 3633

गुरुवार, 3 अप्रैल, 2017/13 चैत्र, 1939 (शक)

कर्नाटक में सार्वजनिक-निजी साझेदारी में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

3633. श्री के. सी. राममूर्ति:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्‍या सरकार ने कर्नाटक में सात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को सार्वजनिक-निजी साझेदारी में हाथ में लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्‍येक परियोजना का ब्‍यौरा क्‍या है तथा निर्माण की लागत और भूमि अधिग्रहण की लागत कितनी-कितनी है तथा इसके लिए कितनी भूमि का अधिग्रहण किया जाना अपेक्षित है; और

(ग) उपर्युक्‍त प्रत्‍येक परियोजना की परियोजना-वार स्‍थिति क्‍या है तथा ये परियोजनाएं कब तक पूरी की जाएंगी?

उत्‍तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क):	जी, हां ।

(ख) एवं (ग):	सात परियोजनाओं में से, एक परियोजना अर्थात राष्‍ट्रीय राजमार्ग-4 के मुलबागल-आंध्र प्रदेश/कर्नाटक सीमा खंड से संबंधित कार्य को पहले ही पूरा कर लिया गया है । शेष छह परियोजनाओं का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक-। में दिया गया है ।

अनुलग्‍नक-I

‘कर्नाटक में सार्वजनिक-निजी साझेदारी में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं’ के संबंध में श्री के. सी. राममूर्ति द्वारा दिनांक 03.04.2017 को पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 3633 के भाग (ख) एवं (ग) उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक

| क्र. सं. | परियोजना का नाम | पद्धति | लंबाई (किमी) | निर्माण लागत | भूमि अधिग्रहण की लागत | अधिगृहीत भूमि का क्षेत्रफल (हेक्‍टेयर में) | वर्तमान स्‍थिति | कार्य पूरा किए जाने की संभावित तिथि |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | सिविल लागत |  |  |  |  |
| 1 | रारा-17 का कुंदापुर-सुरतकल एवं मंगलौर-कर्नाटक/केरल सीमा खंड | बीओटी | 90 | 889.19 करोड़ रु. | 509.15 करोड़ रु. | 167 | 4-लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है । कार्य पूरा किए जाने की संभावित तिथि जून, 2017 है । वास्‍तविक प्रगति 92.24% है । | जुन-17 |
| 2 | रारा-4ए के बेलगांम-खानपुर खंड को 4-लेन का बनाना और खानपुर-कर्नाटक/गोवा सीमा खंड को 2-लेन का बनाना | बीओटी | 82 | 0 | 86 करोड़ रु. (लगभग) | 216 हेक्‍टेयर | वन एवं वन्‍य जीव संबंधी अनापत्‍ति न मिलने के कारण परियोजना रुकी पड़ी है । | परियोजना को समय-पूर्व बंद किया जा रहा है । |
| 3 | रारा-9 का महाराष्‍ट्र-कर्नाटक सीमा खंड से संगारेड्डी खंड | बीओटी | 145 | 1119 करोड़ रु. | 219.17 करोड़ रु. | 543.278 | 4-लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है । वास्‍तविक प्रगति 87.50% है । | जून-17 |
| 4 | रारा-4 का होस्‍पेट- चित्रदुर्ग खंड | बीओटी | 120 | 1062.07 करोड़ रु. | 100 करोड़ रु. (लगभग) | 260.35 | 4-लेन बनाने का कार्य प्रगति पर है । वास्‍तविक प्रगति 26% है । | 15.08.2018 |
| 5 | रारा-207 का होस्‍कोट-डोबास्‍पेट खंड | बीओटी | 80 | 500.91 करोड़ रु. | 607.33 करोड़ रु. | 237.68 | भारतीय राष्‍ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रियायत करार को समाप्‍त किए जाने के लिए 18.05.2016 को नोटिस जारी किया है तथा इसे लीड बैंकर एवं रियायतग्राही के अनुरोध पर निलंबित रखा गया है । वास्‍तविक प्रगति 6% है । | फरवरी, 2019 |
| 6 | रारा-66 का गोवा/कर्नाटक सीमा से कुंदापुर खंड | बीओटी | 187 | 1177.61 करोड़ रु. | 292.81 | 229 | वास्‍तविक प्रगति 70.064% है । | अगस्‍त-17 |

*****