**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 105**

**सोमवार, 17 जुलाई, 2017/26 आषाढ़, 1939 (शक)**

**गोवा में राष्‍ट्रीय राजमार्ग 17 पर पुलों का निर्माण**

**105. श्री शान्‍ताराम नायक:**

**क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) गोवा क्षेत्र में राष्‍ट्रीय राजमार्ग-17 पर प्रस्‍तावित पुलों में से प्रत्‍येक के निर्माण की स्‍थिति का ब्‍यौरा क्‍या है;

(ख) प्रत्‍येक पुल का किस-किस तिथि को पूर्ण होना प्रस्तावित है;

(ग) प्रत्‍येक पुल की निर्माण लागत का ब्‍यौरा क्‍या है;

(घ) प्रत्‍येक परियोजना के लिए वित्‍तपोषण की पद्धति, शामिल पक्षों तथा उनकी देयताओं आदि का ब्‍यौरा क्‍या है; और

(ड.) क्‍या मंत्रालय की वेबसाइट पर अनुबंध संबंधी ब्‍यौरा उपलब्‍ध है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क) से (घ):** तत्‍संबंधी ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक** में दिया गया है ।

**(ड.):** जी, नहीं ।

**अनुलग्‍नक**

**‘गोवा में राष्‍ट्रीय राजमार्ग 17 पर पुलों का निर्माण’के संबंध में श्री शान्‍ताराम नायक द्वारा दिनांक 17.07.2017 को पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 105 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र. सं. | पुल का नाम | निर्माण की स्‍थिति | पूरा करने का लक्ष्‍य | निर्माण-लागत (करोड़ रु. में) | वित्‍तीयन की पद्धति | शामिल पक्षकार |
| 1. | जुआरी नदी पुल | प्रगति में  (1%) | 23/11/2019 | 936.40 | बजटीय संसाधनों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा वित्‍तपोषित | भारत सरकार |
| 2. | मांडवी नदी पुल | प्रगति में  (60%) | 31/05/2018 | 517.00 | राज्‍य सरकार तथा राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (एनएबीएआरडी) द्वारा वित्‍तपोषित | गोवा राज्‍य अवसंरचना विकास निगम (जीएसआइडीसी) के माध्‍यम से गोवा सरकार |
| 3 | गोवा राज्‍य में ईपीसी पद्धति पर रारा-17 के किमी 68/00 से किमी 85/740 तक कनकोना बाइपास के भाग के रूप में तलपोना, गालजीबाग, मैक्‍सेम पुल | प्रगति में  (36%) | 06/12/2017 | 280.16 | बजटीय संसाधनों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा वित्‍तपोषित | भारत सरकार |

**\*\*\*\*\***