भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या  146

जिसका उत्‍तर 17 जुलाई, 2017 को दिया जाना है ।

.....

नमामि गंगे कार्यक्रम का क्रियान्वयन

146. श्री पी.एल. पुनिया:

क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 	नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत कुल कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं, इस परियोजना में अब तक आवंटित कुल बजट तथा खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) 	नमामि गंगे कार्यक्रम की परियोजनाओं में से कुल कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, तथा बाकी योजनाएं कब तक पूरी होने की संभावना है, तत्‍संबंधी परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) 	नमामि गंगे परियोजना में कौन-कौन से सरकारी उपक्रमों ने इन परियोजनाओं पर कितनी राशि व्यय की है तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) 	नदियों के संरक्षण और सतत चलन के लिए किन-किन नदियों के बेसिन क्षेत्र को परिशोधित किया गया है; और

(ङ) 	खर्च की गई राशि सहित तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर

युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण राज्‍य मंत्री (श्री विजय गोयल)

(क) अब तक कुल 12423.63 करोड़ रूपए की मंजूर लागत से 155 परियोजनाएं स्‍वीकृत की गयी हैं। इसमें से 2513.55 करोड़ रूपए खर्च हो चुके हैं।

(ख) अब तक कुल 39 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। शेष सभी परियोजनाओं को 2020 तक पूरा करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) अधिकांश संबंधित राज्‍य के राज्‍य कार्यक्रम प्रबंधन समूह (एसपीएमजी) को धनराशि जारी करता है। वे तब संबंधित कार्य निष्‍पादन अभिकरणों को निधि जारी करते हैं। फिर भी, एनएमसीजी ने 5 सीपीएसयू को उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत धनराशि जारी की है जिनका ब्‍यौरा इस प्रकार है:

| सीपीएसयू | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | कुल |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ईआईएल | 5.77 | 15.73 | 16.54 | 38.04 |
| एनबीसीसी | 4.00 | 0.00 | 6.14 | 10.14 |
| वाप्‍कोस | 6.78 | 13.31 | 0.00 | 20.09 |
| एनपीसीसी | 0.00 | 3.35 | 4.52 | 7.87 |
| ईपीआईएल | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| कुल | 16.55 | 35.39 | 27.2 | 79.14 |

(घ) और (ड.) सरकार ने अपने दिनांक 7.10.2016 को प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना गंगा नदी (संरक्षण, सुरक्षा एवं प्रबंधन) प्राधिकार आदेश, 2016 द्वारा एनएमसीजी को गंगा नदी में पर्यावरणीय प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन करने तथा जल का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने का दायित्‍व सौंपा है ताकि गंगा नदी को उसकी प्राकृतिक और प्राचीन स्थिति में पुनर्स्‍थापित किया जा सके।

मंत्रालय ने ‘पर्यावरणीय प्रवाह का कार्यान्‍वयन, फरवरी, 2017’ नीति दस्‍तावेज तैयार करने के लिए एक समिति बनायी है। समिति ने हिमालयी गंगा की पारिस्थितिकी हेतु जल के आवंटन के विषय में विगत में किए गए कई अध्‍ययनों की जांच की है।

***