भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्या 49

17.07.2017 को उत्तर के लिए

हरित भारत मिशन का कार्यान्वयन

49.	डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

श्रीमती अम्बिका सोनी :

क्या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)	हरित भारत मिशन के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है और कितने राज्यों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है;

(ख)	विगत दो वित्तीय वर्षों तथा चालू वर्ष में 1 जुलाई, 2017 तक प्रत्येक राज्य को कुल कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(ग)	परियोजना क्षेत्र में राज्य-वार कितने घरों को वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत उपलब्ध कराए गए हैं और आगामी पांच वर्षों के लिए तत्संबंधी समय-सारणी का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री

(डॉ. हर्ष वर्धन)

(क)	हरित भारत मिशन को नौ राज्यों नामश: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के अनुसार और भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार इन राज्‍यों में क्रियान्वित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 में राज्यवार लक्ष्‍य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं :

(Ha: हेक्टेयर में क्षेत्र, HH: वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत प्राप्‍त परिवारों की संख्या)

| क्र.सं. | राज्‍य | वित्‍तीय वर्ष 2015-16 | वित्‍तीय वर्ष 2016-17* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | वास्‍तविक लक्ष्‍य | उपलब्धियां | वास्‍तविक लक्ष्‍य | उपलब्धियां |
|  |  | Ha | HH | Ha | HH | Ha | HH | Ha | HH |
| 1 | आंध्र प्रदेश | - | - | - | - | 881.00 | 1246 | 534.00 | - |
| 2 | छत्‍तीसढ़ | 19128.00 | 5908 | 19128.00 | - | 19128.00 | - | 19128.00 | - |
| 3 | कर्नाटक | 760.00 | 1002 | 760.00 | - | 760.00 | - | 760.00 | - |
| 4 | केरल | 4978.00 | 12129 | - | - | - | - | - |  |
| 5 | मणिपुर | 8798.00 | 6653 | 8798.00 | - | 8798.00 | - | 8798.00 | - |
| 6 | मिज़ोरम | - | - | - | - | 19643.00 | 5100 | 9868.40 | - |
| 7 | ओडिशा | 2177.72 | 2500 | 2177.72 | 2500 | 2094.40 | - | 2094.40 | - |
| 8 | पंजाब | 3000.00 | 2703 | 1854.00 | - | - | - | - | - |
| 9 | उत्‍तराखंड | 7483.00 | 6534 | - | - | - | - | - | - |
| कुल | 46324.72 | 37429 | 32717.72 | 2500 | 51304.40 | 6346 | 41182.80 | - |

*अब तक सूचित की गई उपलब्धियां

-2-

(ख)	वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान जारी की गई निधियों का राज्यवार ब्‍यौरा नीचे दिया गया है :

| क्र.सं. | राज्‍य | 2015-16 | 2016-17 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | जारी की गई निधि (लाख रू. में) | जारी की गई निधि (लाख रू. में) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | - | 105.53 |
| 2 | छत्‍तीसढ़ | 2338.55 | 2023.02 |
| 3 | कर्नाटक | 105.53 | 86.85 |
| 4 | केरल | 914.82 | - |
| 5 | मणिपुर | 834.84 | 782.29 |
| 6 | मिज़ोरम | - | 988.35 |
| 7 | ओडिशा | 182.92 | 138.96 |
| 8 | पंजाब | 611.53 | - |
| 9 | उत्‍तराखंड | 2020.90 | - |
| कुल | 7009.09 | 4125.00 |

दिनांक 1 जुलाई, 2017 तक वर्तमान वित्‍तीय वर्ष में राज्‍यों को कोई निधियां जारी नहीं की गई हैं।

(ग)	वित्तीय वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान वै‍कल्पिक ऊर्जा स्रोत प्राप्‍त परिवारों की राज्यवार संख्‍या नीचे 	दी गई है :

| क्र.सं. | राज्‍य | वित्‍तीय वर्ष 2015-16 | वित्‍तीय वर्ष 2016-17* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत प्राप्‍त परिवारों की संख्या | वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत प्राप्‍त परिवारों की संख्या |
| 1 | आंध्र प्रदेश | - | - |
| 2 | छत्‍तीसढ़ | - | - |
| 3 | कर्नाटक | - | - |
| 4 | केरल | - | - |
| 5 | मणिपुर | - | - |
| 6 | मिज़ोरम | - | - |
| 7 | ओडिशा | 2500 | - |
| 8 | पंजाब | - | - |
| 9 | उत्‍तराखंड | - | - |
| कुल | 2500 | - |

*अब तक सूचित की गई उपलब्धियां

अगले पांच वर्षों में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत उपलब्‍ध कराने के लिए नियत परिवारों की संख्‍या का राज्‍यवार ब्‍यौरा अ‍भी बजट आबंटन के आधार पर तैयार किया जाना है।

******