भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 1542

सोमवार, 1 जनवरी, 2018/11 पौष, 1939 (शक)

दीमापुर-कोहिमा राजमार्ग हेतु आबंटित निधि

1542. श्री डी. पी. त्रिपाठीः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दीमापुर और कोहिमा के बीच चार लेन वाले राजमार्ग के लिए कुल कितनी निधि आबंटित की गई है;

(ख) आज की तिथि तक निधि उपयोग संबंधी रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजमार्ग का निर्माण कार्य समाप्त करने हेतु कोई समय-सीमा तय की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्‍तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क): दीमापुर और कोहिमा के बीच संपूर्ण चार-लेन राजमार्ग तीन पैकेजों में विभाजित हैं । पैकेज-वार निधि आबंटन इस प्रकार है:-

|  | पैकेज-1 किमी 123.840 से किमी 138.775 | पैकेज-2 किमी 138.775 से किमी 152.490 | पैकेज-3 किमी 152.490 से किमी 166.700 |
| --- | --- | --- | --- |
| कुल संस्‍वीकृत लागत पैकेज-वार (करोड़ रु. में) | 489.01 | 519.72 | 568.98 |
| जोड़ (करोड़ रु. में) | 1571.71 |  |  |

(ख): आज तक निधि उपयोग रिपोर्ट का ब्‍यौरा इस प्रकार है:-

|  | पैकेज-1 किमी 123.840 से किमी 138.775 | पैकेज-2 किमी 138.775 से किमी 152.490 | पैकेज-3 किमी 152.490 से किमी 166.700 |
| --- | --- | --- | --- |
| सिविल कार्य में निधि उपयोग (करोड़ रु. में) | 59.79 | 86.57 | 8.17 |
| प्राधिकारी इंजीनियर में निधि उपयोग (करोड़ रु. में) | 2.99 |  |  |
| भूमि अधिग्रहण और जन सुविधा स्‍थानांतरण में निधि उपयोग (करोड़ रु. में) | 27.80 |  |  |
| जोड़ (करोड़ रु. में) | 185.32 |  |  |

(ग) से (ड.): जी हां । संविदा करार के अनुसार राजमार्ग निर्माण को समाप्‍त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा इस प्रकार है:-

|  | पैकेज-1 किमी 123.840 से किमी 138.775 | पैकेज-2 किमी 138.775 से किमी 152.490 | पैकेज-3 किमी 152.490 से किमी 166.700 |
| --- | --- | --- | --- |
| निर्माण को समाप्‍त करने के लिए समय-सीमा | 16.09.2019 | 02.08.2019 | 08.08.2019 |

*****