भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न सं. 2655

सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन, 1939 (शक)

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विलम्ब

2655. श्री कपिल सिब्बलः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान सड़क निर्माण की गति में गिरावट आई है, इन  परियोजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों और अर्जित उपलब्धियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/माह-वार ब्यौरा   है;

(ख) क्या विमुद्रीकरण इन परियोजनाओं के विलम्ब का कारण रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें रोक दिया गया है, अन्य कंपनियों को दे दिया गया है, अस्थाई रूप से बंद कर दिया गया है; और

(घ) प्रतिदिन के आधार पर औसतन कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है?

उत्‍तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क): जी नहीं । देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए 432538 करोड़ रु. की लागत वाली 44108 किमी लंबाई की चौदह सौ सत्‍तर परियोजनाएं चल रही हैं । इस संबंध में, मंत्रालय ने चालू वित्‍तीय वर्ष 2017-18 के दौरान सभी राज्‍यों/संघ-राज्‍य क्षेत्रों में पूरा करने के लिए 15000 किमी का लक्ष्‍य रखा है । चालू वित्‍तीय वर्ष में माह-वार निर्माण उपलब्‍धि अनुलग्‍नक-। पर दी गई है ।

(ख): जी नहीं ।

(ग): मुख्‍यत: भूमि अधिग्रहण, जन सुविधाओं के स्‍थानांतरण, मिट्टी/गिट्टी की अनुपलब्‍धता, ठेकेदारों का अल्‍प निष्‍पादन, पर्यावरण/वन/वन्‍य- जीव स्‍वीकृतियां, रेलवे के साथ आरओबी एवं आरयूबी मुद्दे, अतिरिक्‍त सुविधाओं हेतु जन आंदोलन की समस्‍याओं के कारण 343 परियोजनाएं प्रभावित/विलंबित हुई हैं ।

(घ): मंत्रालय ने वर्ष 2017-18 में 28 फरवरी की स्‍थिति के अनुसार 7589 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है जो 22.72 किमी प्रति दिन है ।

अनुलग्‍नक-I

‘‘राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विलम्ब’’ के संबंध में श्री कपिल सिब्बल द्वारा 15.03.2018 को पूछे गए राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न सं. 2655 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक

वर्ष 2017-18 के दौरान निर्मित राष्ट्रीय राजमार्गों का माह-वार ब्‍यौरा

| क्र. सं. | वर्ष 2017-18 का माह | लंबाई (किमी) |
| --- | --- | --- |
| 1 | अप्रैल | 689 |
| 2 | मई | 929 |
| 3 | जून | 641 |
| 4 | जुलाई | 412 |
| 5 | अगस्त | 395 |
| 6 | सितंबर | 347 |
| 7 | अक्‍टूबर | 670 |
| 8 | नवंबर | 857 |
| 9 | दिसंबर | 738 |
| 10 | जनवरी | 718 |
| 11 | फरवरी | 1191 |
|  | जोड़ | 7589 |

*****