**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 2658**

**सोमवार, 19 मार्च, 2018/28 फाल्गुन, 1939 (शक)**

**लखनऊ से वाराणसी तक राजमार्ग का निर्माण**

**2658. डा॰ कनवर दीप सिंहः**

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि लखनऊ से वाराणसी तक राजमार्ग को चौड़ा करने के कार्य में विलम्ब हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को पूरा किए जाने की निर्धारित समय-सीमा क्या है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री मनसुख एल. मांडविया)**

**(क)से(ग):**  लखनऊ से वाराणसी तक का राष्‍ट्रीय राजमार्ग निम्‍नलिखित दो खंडों में शामिल है।

**(i)** रारा-56 का लखनऊ सुल्तानपुर खंड (लंबाई 127 किमी)–चौड़ीकरण-कार्य प्रगति पर है और इसमें कोई विलंब नहीं है। कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख 04.11.2019 है।

**(ii)** राष्‍ट्रीय राजमार्ग -56 (लंबाई-138 किमी) का सुल्तानपुर से वाराणसी खंड-चौड़ीकरण-कार्य प्रगति पर है। कार्य पूरा होने की निर्धारित तारीख 28.06.2018 है। तथापि, भूमि क्षतिपूर्ति देने की घोषणा में विलंब, भूमि अधिग्रहण में विलंब, रेत की अनुपलब्‍धता आदि के कारण कार्य अब जून 2019 में पूरा होना अपेक्षित है।

\*\*\*\*\*