**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**23.03.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 3353 का उत्तर**

**नई रेल लाइनों का बिछाया जाना**

**3353. डा. कनवर दीप सिंह**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या रेलवे द्वारा नई रेल लाइनें प्रतिवर्ष बिछाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान वार्षिक लक्ष्य तथा वास्तव में बिछाई गई लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) लक्ष्य तथा उसे पूरा करने के बीच कोई अंतर, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस कार्य में तीव्रता लाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ड.):- एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

नई रेल लाइनों को बिछाए जाने के संबंध में 23.03.2018 को राज्‍य सभा में डा. कनवर दीप सिंहके अतारांकित प्रश्‍न सं.3353 के भाग (क) से (ड.) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) से (ग) : जी हां। भारतीय रेलवे प्रतिवर्ष नई लाइनें बिछाती है। पिछले पांच वर्षों में हुई प्रगति और लक्ष्‍य निम्‍नानुसार हैं:-

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | मद | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 |
| 1. | लक्ष्‍य (कि.मी.) | 300 | 300 | 500 | 400 | 402 |
| 2. | उपलब्धि (कि.मी.) | 360 | 380 | 813 | 953 | 354.4  (फरवरी 2018 तक) |

राज्‍यवार उपलब्धियां निम्‍नानुसार हैं:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य** | **नई लाइनों के पूरा होने की प्रगति (किमी.)** | | | | |
|  |  | **2013-14** | **2014-15** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18**  **(फरवरी 2018 तक)** |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 18.5 | - | 45 | 136 | 21 |
| 2. | असम और पूर्वोत्‍तर क्षेत्र | - | 41.75 | 44 | 56 | 23.5 |
| 3. | बिहार | 23 | 38 | 91.46 | 63.9 | 11 |
| 4. | छत्‍तीसगढ़ | - | - | 17 | - | - |
| 5. | दिल्‍ली | - | - | - | - | - |
| 6. | गोवा | - | - | - | - | - |
| 7. | गुजरात | - | - | 11 | - | 22 |
| 8. | हरियाणा | - | - | 80 | 80 | - |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | - | - | - | - | - |
| 10. | जम्‍मू एवं कश्‍मीर | - | 25 | - | - | - |
| 11. | झारखंड | 81 | 178.25 | 85.15 | 115.5 | 58 |
| 12. | कर्नाटक | 65 | - | - | 138 | 102.4 |
| 13. | केरल | 7 | - | - | - | - |
| 14. | मध्‍य प्रदेश | 45 | 18 | 112 | 123 | - |
| 15. | महाराष्‍ट्र | - | - | - | 39 | - |
| 16. | ओडि़शा | 16.65 | 32.5 | 10 | 13 | 62.08 |
| 17. | पंजाब | - | - | - | - | - |
| 18. | राजस्‍थान | 48.9 | 28.5 | 9 |  | 35.42 |
| 19. | तेलंगाना | 17.5 | - | 61 | 124.6 | 19 |
| 20. | तमिलनाडु | - | - | - | - | - |
| 21. | उत्‍तर प्रदेश | 28 | 18 | 168 | 58 | - |
| 22. | उत्‍तराखंड | - | - | - | - | - |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 9.45 | - | 79.39 | 6 | - |

(घ) और (ड.) : रेलवे पिछले चार वर्षों (2013-14 से 2016-17) से नई लाइन परियोजनाओं को लक्ष्‍य से अधिक पूरा कर रही है।

**\*\*\*\*\*\*\*\***