भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

राज्‍य सभा

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या  3509

जिसका उत्‍तर 26 मार्च, 2018 को दिया जाना है ।

.....

तेलंगाना में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत परियोजनाएं

3509. श्री देवेंदर गौड टी:

क्या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 	क्या यह सच है कि पीएमकेएसवाई- एआईबीपी के अंतर्गत तेलंगाना में ग्यारह परियोजनाएं चिह्नित की गई हैं, जिन्हें अगले दो वर्षों के दौरान पूरा किया जाना है;

(ख) 	यदि हां, तो चिह्नित की गई ऐसी प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) 	उपर्युक्त ग्यारह परियोजनाओं में से प्रत्येक परियोजना की सिंचाई क्षमता और उसके लिए आवंटित की गई धनराशि और इसमें राज्य एवं केंद्र सरकार का हिस्सा तथा परियोजना की मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्‍तर

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण एवं संसदीय कार्य राज्‍य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) तेलंगाना की 11 सिंचाई परियोजनाओं, जो कि पीएमकेएसवाई- एआईबीपी के तहत चल रही है, को दिसम्‍बर, 2019 तक चरणवार रूप में पूरा करने के लिए प्राथमिकीकृत किया गया है। सिंचाई क्षमता, जारी केन्‍द्रीय सहायता, आदि सहित राज्‍य/सीडब्‍ल्‍यूसी द्वारा यथा सूचित इन परियोजनाओं की स्थिति का विवरण अनुलग्‍नक में दिया गया है।

अनुलग्‍नक

‘तेलंगाना में पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत परियोजनाएं’ के विषय में दिनांक 26.03.2018 राज्‍य सभा में उत्‍तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3509 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर में उल्लिखित अनुलग्‍नक

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | वित्‍तीय विवरण करोड़ रूपए | अधिकतम सिंचाई क्षमता* | राज्‍य सरकार/सीडब्‍ल्‍यूसी द्वारा यथा सूचित एआईबीपी घटक को पूरा करने की लक्षित तिथि |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | फरवरी, 2018 तक किया गया कुल व्‍यय | एआईबीपी के तहत अब तक जारी कुल केन्‍द्रीय सहायता |  |  |
| 1 | जे. चौक्‍का राव एलआईएस | 9001.59 | 1787.69 | 248.68 | दिसम्‍बर -18 |
| 2 | एसआरएसपी चरण-II | 1207.78 | 169.72 | 178.06 | मार्च-18 |
| 3 | राजीव भीमा एलआईएस | 2141.44 | 1220.15 | 82.15 | जून-18 |
| 4 | इंदिराम्‍मा बाढ़ बहाव नहर | 4950.09 | 382.40 | 40 | दिसम्‍बर -19 |
| 5 | श्री कुमारम भीम | 516.73 | 145.54 | 9.91 | जून-18 |
| 6 | गोल्‍लावागु | 83.22 | 60.47 | 3.84 | मार्च-18 |
| 7 | रालीवागु | 42.56 | 6.71 | 2.42 | पूर्ण एआईबीपी घटक |
| 8 | मथादीवागु | 61.99 | 39.69 | 3.44 | पूर्ण एआईबीपी घटक |
| 9 | निलवाई | 143.13 | 19.07 | 6.07 | जून-18 |
| 10 | पलेमवागु | 208.23 | 9.54 | 4.10 | मार्च-18 |
| 11 | पेडावागु (जगननाथपुर) | 95.29 | 106.02 | 6.07 | जून-18 |

* प्रस्‍ताव को तैयार करते समय यथा सूचित।

इसके अतिरिक्‍त, सीएडीडब्‍ल्‍यूएम के तहत इन परियोजनाओं के लिए 57.84 करोड़ रूपए की केन्‍द्रीय सहायता जारी की गई है।

*****