**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्य सभा**

**06.03.2020 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1878 का उत्तर**

**रेलवे में ई-ऑफिस लागू करने के लिए रेलटेल के साथ सहमति ज्ञापन**

**1878. श्री संजय सेठः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या रेलवे ने ई-ऑफिस कार्यक्रम का दूसरा चरण लागू करने के लिए हाल ही में रेलटेल के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे ने ई-ऑफिस के प्रथम चरण में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा कर लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त परियोजना के लिए कितनी निधि का आवंटन किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा कागज रहित कार्य संस्कृति, जिससे प्रचालन लागत की बचत होने के साथ कार्बन का उत्सर्जन भी कम होता है, को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)**

(क): जी हां। भारतीय रेल ने लगभग 39000 उपयोगकर्ताओं को शामिल करते हुए, 34 मंडलों में ई-ऑफिस कार्यक्रम के चरण-II के कार्यान्‍वयन के लिए 10.01.2020 को रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्‍ताक्षर किए हैं। यह कार्य जून 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, इस परियोजना में 12 अन्य मंडलों को शामिल किया जाएगा।

(ख): जी हां। ई-ऑफिस को चरण-I में सभी 59 लक्षित रेल इकाइयों में कार्यान्वित किया गया है, जिसमें 53000 से अधिक उपयोगकर्ताओं को शामिल किया गया है। विवरण परिशिष्‍ट के रूप में संलग्‍न है।

(ग): ई-ऑफिस चरण-I परियोजना के लिए 86.25 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं, जिनका विवरण निम्‍नानुसार है:-

वित्‍त वर्ष 2018-19 : 14.03 करोड़ रु.

वित्‍त वर्ष 2019-20 : 72.22 करोड़ रु.

(घ): कागज़रहित कामकाज को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए अन्य उपायों में भारतीय रेलवे इलेक्ट्रॉनिक खरीद प्रणाली (आईआरईपीएस) के माध्यम से सामग्री खरीद और निर्माण कार्य निविदाओं जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करने के लिए आईटी अनुप्रयोगों का उपयोग, एकीकृत सामग्री प्रबंधन प्रणाली (आईएमएमएस), भारतीय रेलवे परियोजना स्वीकृति और प्रबंधन (आईआरपीएसएम) के माध्यम से परियोजना की स्वीकृति और निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक आरेख अनुमोदन प्रणाली (ई-डीएएस), रेलपथ प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) के माध्यम से रेलपथ अनुरक्षण प्रबंधन, ई-दृष्टि डैशबोर्ड के माध्यम से निष्पादन निगरानी, एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस), माल परिचालन सूचना प्रणाली (एफओआईएस) के माध्यम से माल परिचालन प्रबंधन, टेलीप्रेजेंस सिस्टम के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंस, आदि शामिल हैं।

\*\*\*\*\*\*

रेलवे में ई-ऑफिस लागू करने के लिए रेलटेल के साथ सहमति ज्ञापन के संबंध में दिनांक 06.03.2020 को राज्‍य सभा में श्री संजय सेठ के अतारांकित प्रश्‍न सं. 1878 के भाग (ख) के उत्‍तर से संबंधित **परिशिष्ट**।

(ख): ई-ऑफिस परियोजना (चरण-I) के कार्यान्‍वयन की स्थिति

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **जोन** | **जोनल मुख्‍यालय/मंडल/उ.इ./सीटीआई/**  **आरडीएसओ** | | **ई-ऑफिस में उपयोगकर्त्‍ताओं की सं.** | **टिप्‍पणी** |
| 1 | दमरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | सिकंदराबाद | 2776 | 31.03.19 को कार्यान्वित |
| 2 | दमरे | कारखाना | लालागुडा |  | 21.06.19 को कार्यान्वित |
| 3 | दमरे | कारखाना | रायनापाडु |  | 21.06.19 को कार्यान्वित |
| 4 | दमरे | कारखाना | तिरुपति |  | 21.06.19 को कार्यान्वित |
| 5 | दमरे | मंडल | गुंतकल | 896 | 13.05.19 को कार्यान्वित |
| 6 | दमरे | मंडल | गुंटूर | 392 | 15.03.19 को कार्यान्वित |
| 7 | दमरे | मंडल | हैदराबाद | 560 | 13.05.19 को कार्यान्वित |
| 8 | दमरे | मंडल | नांदेड | 314 | 13.05.19 को कार्यान्वित |
| 9 | दमरे | मंडल | सिकंदराबाद | 1140 | 13.05.19 को कार्यान्वित |
| 10 | दमरे | मंडल | विजयवाड़ा | 1280 | 13.05.19 को कार्यान्वित |
| 11 | दरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | चेन्‍नै | 2795 | 26.07.19 को कार्यान्वित |
| 12 | दरे | मंडल | त्रिची | 717 | 30.04.19 को कार्यान्वित |
| 13 | परे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | मुंबई | 2364 | 31.07.19 को कार्यान्वित |
| 14 | परे | मंडल | वडोदरा | 589 | 09.08.19 को कार्यान्वित |
| 15 | आरडीएसओ | आरडीएसओ | लखनऊ | 1301 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 16 | उ.इ. | चिरेका | चितरंजन | 946 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 17 | उ.इ. | डीरेका | वाराणसी | 1244 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 18 | उ.इ. | डीआका | पटियाला | 834 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 19 | उ.इ. | सडिका | चेन्‍नै | 927 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 20 | उ.इ. | एमसीएफ | रायबरेली | 367 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 21 | उ.इ. | रेडिका | कपूरथला | 1667 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 22 | उ.इ. | रेपका | बैंगलुरू | 448 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 23 | उ.इ. | आरडब्‍ल्‍यूपी | बेला | 206 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 24 | सीटीआई | एनएआईआर | वडोदरा | 86 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 25 | सीटीआई | आईआरआईसीईएन | पुणे | 75 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 26 | सीटीआई | आईआरआईईईएन | नासिक | 46 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 27 | सीटीआई | आईआरआईएफएम | सिकंदराबाद | 2 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 28 | सीटीआई | आईआरआईएमईई | जमालपुर | 54 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 29 | सीटीआई | आईआरआईएसईटी | सिकंदराबाद | 91 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 30 | सीटीआई | आईआरआईटीएम | लखनऊ | 29 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 31 | सीटीआई | रेसुब अकादमी | लखनऊ | 35 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 32 | उपरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | जयपुर | 1357 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 33 | उपरे | मंडल | जोधपुर | 449 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 34 | उरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | नई दिल्‍ली | 2788 | 01.07.19 को कार्यान्वित |
| 35 | उरे | मंडल | अंबाला | 1306 | 01.07.19 को कार्यान्वित |
| 36 | पमरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | जबलपुर | 971 | 15.08.19 को कार्यान्वित |
| 37 | पमरे | मंडल | जबलपुर | 991 | 16.07.19 को कार्यान्वित |
| 38 | दपरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | हुबली | 1165 | 12.07.19 को कार्यान्वित |
| 39 | दपरे | मंडल | बैंगलोर | 553 | 12.07.19 को कार्यान्वित |
| 40 | दपूरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | कोलकाता | 2182 | 02.09.19 को कार्यान्वित |
| 41 | दपूरे | मंडल | रांची | 581 | 20.08.19 को कार्यान्वित |
| 42 | मरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | मुंबई | 1980 | 12.09.19 को कार्यान्वित |
| 43 | मरे | मंडल | पुणे | 676 | 31.07.19 को कार्यान्वित |
| 44 | पूर्वो.रे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | गोरखपुर | 1224 | 26.07.19 को कार्यान्वित |
| 45 | पूर्वो.रे | मंडल | लखनऊ | 597 | 05.08.19 को कार्यान्वित |
| 46 | पूसीरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | मालीगांव | 1521 | 28.08.19 को कार्यान्वित |
| 47 | पूसीरे | पूसीरे निर्माण | मालीगांव | 477 | 25.09.19 को कार्यान्वित |
| 48 | पूसीरे | मंडल | रंगिया | 294 | 28.08.19 को कार्यान्वित |
| 49 | पूरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | कोलकाता | 1576 | 11.09.19 को कार्यान्वित |
| 50 | पूरे | मंडल | हावड़ा | 758 | 14.08.19 को कार्यान्वित |
| 51 | पूमरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | हाजीपुर | 1747 | 28.08.19 को कार्यान्वित |
| 52 | पूमरे | मंडल | दानापुर | 1020 | 06.09.19 को कार्यान्वित |
| 53 | उमरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | इलाहाबाद | 1307 | 04.10.19 को कार्यान्वित |
| 54 | उमरे | मंडल | झांसी | 1067 | 23.10.19 को कार्यान्वित |
| 55 | दपूमरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | बिलासपुर | 1281 | 13.09.19 को कार्यान्वित |
| 56 | दपूमरे | मंडल | रायपुर | 782 | 09.09.19 को कार्यान्वित |
| 57 | पूतरे | क्षेत्रीय मुख्‍यालय | भुवनेश्‍वर | 1222 | 18.09.19 को कार्यान्वित |
| 58 | पूतरे | मंडल | संभलपुर | 384 | 31.08.19 को कार्यान्वित |
| 59 | पूतरे | मंडल | वाल्‍टेयर | 995 | 05.09.19 को कार्यान्वित |
|  | **कुल उपयोगकर्ता** |  |  | **53432** |  |

\*\*\*\*\*\*